INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

“Víctor Raúl Haya de la Torre”

Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia

Tema:

Acta de constitución

Integrantes:

Wong Bustamante, Martin Samuel
Trejo Támara, Sugey Milagros
Gonzáles Ríos, César André
Zapata Guardia, Rildo Benjamin
Urrieta Milla, Dinora Jimena

Docente:

Farro Regalado, Jeffer Harold

Unidad Didáctica:

Desarrollo de Proyectos TI

Ciclo:

V – B

1. Nombre del proyecto	3

2. Problema identificado	3

3. Justificación	3

3.1. Justificación técnica	3

3.2. Justificación operativa	4

3.3. Justificación económica	4

3.4. Justificación académica	5

4. Propósito	5

5. Objetivo general	5

6. Objetivos específicos	6

7. Alcance (Incluye / No incluye)	6

8. Entregables	7

9. Interesados	7

10. Roles del equipo	8

11. Requerimientos principales	8

11.1. Requerimientos funcionales	9

11.2. Requerimientos no funcionales	12

12. Cronograma inicial	13

13. Presupuesto estimado	14

14. Riesgos iniciales	17

15. Supuestos	18

16. Restricciones	18

17. Criterios de éxito	18

18. Aprobación	19

# Nombre del proyecto

Implementación del Sistema Web de Control de Asistencia de de carácter requerido y Docentes para el IES Publico "Victor Raul Haya de la Torre".

# Problema identificado

El Instituto de Educacion Superior Tecnologico Publico "Victor Raul Haya de la Torre" requiere fortalecer el control de asistencia de de carácter requerido y docentes, debido a que los registros manuales o poco centralizados pueden generar perdida de informacion, duplicidad de datos, errores en el calculo de inasistencias y demora en la elaboracion de reportes academicos.

La falta de una plataforma web centralizada dificulta consultar asistencias oportunamente, realizar seguimiento de de carácter requerido con acumulacion de faltas y controlar los casos en los que se alcanza el porcentaje limite establecido por la institucion.

Esta situacion afecta la eficiencia administrativa y reduce la disponibilidad de información confiable para docentes y personal responsable de la gestión académica.

Ante esta necesidad, se propone implementar un sistema web que automatice el registro, consulta, seguimiento y reporte de asistencias e inasistencias, permitiendo mejorar la organizacion de los datos y brindar una herramienta funcional para la toma de decisiones academicas.

# Justificación

## 3.1. Justificación técnica

El presente proyecto se justifica técnicamente porque plantea el desarrollo de una plataforma web orientada a modernizar y automatizar el control de asistencia de de carácter requerido y docentes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Víctor Raúl Haya de la Torre”. La propuesta responde a la necesidad de contar con una herramienta informática centralizada que permita registrar, consultar, actualizar y generar información académica de manera indexada, reduciendo los problemas asociados al uso de registros manuales o poco integrados.

Para su implementación se utilizarán tecnologías web como PHP, MySQL, HTML, CSS, Tailwind CSS y JavaScript, las cuales permiten desarrollar un sistema accesible desde un navegador, funcional en un entorno local mediante XAMPP o Laragon y, opcionalmente, desplegable en un hosting gratuito para fines de sustentación académica. PHP permitirá construir la lógica del sistema y gestionar los procesos internos; MySQL facilitará el almacenamiento estructurado de usuarios, docentes, de carácter requerido, asistencias, inasistencias y reportes; mientras que HTML, CSS, Tailwind CSS y JavaScript contribuirán al diseño de interfaces claras, responsivas y fáciles de utilizar.

Asimismo, el sistema contempla módulos importantes como autenticación, control de roles, gestión de usuarios, gestión de de carácter requerido, gestión de docentes, registro de asistencia, cálculo automático de inasistencias, generación de reportes y visualización de indicadores mediante un dashboard administrativo. Estas funcionalidades hacen que la solución sea técnicamente viable, ya que permite organizar la información en una base de datos relacional, evitar la duplicidad de registros y facilitar la consulta oportuna de los datos académicos.

Además, la propuesta considera aspectos técnicos relevantes como seguridad mediante inicio de sesión, control de acceso según roles, integridad de datos, compatibilidad con navegadores modernos, diseño responsivo, mantenibilidad del código y posibilidad de realizar respaldos de la base de datos. Por ello, el proyecto resulta técnicamente adecuado para atender la problemática identificada, ya que proporciona una solución web funcional, organizada, escalable y alineada con las necesidades del proceso de control de asistencia.

## 3.2. Justificación operativa

El proyecto se justifica operativamente porque busca mejorar el proceso actual de control de asistencia, el cual puede presentar dificultades cuando se realiza mediante formatos físicos, hojas manuales o registros poco centralizados. Estas formas de trabajo suelen generar pérdida de información, duplicidad de datos, errores en el cálculo de inasistencias y demoras en la elaboración de reportes académicos, afectando la eficiencia de docentes, administradores y personal responsable de la gestión académica.

Con la implementación del sistema web, los docentes podrán registrar asistencias e inasistencias de manera más rápida, ordenada y confiable. Asimismo, el administrador tendrá la posibilidad de gestionar usuarios, docentes y de carácter requerido, supervisar los registros ingresados, consultar información actualizada y generar reportes que faciliten el seguimiento académico. Esto permitirá reducir el tiempo que normalmente se emplea en registrar, corregir, consolidar y buscar datos en papel, optimizando las actividades diarias de la institución y asegurando la disponibilidad de información oportuna para la toma de decisiones.

## 3.3. Justificación económica

Desde la perspectiva económica, el proyecto es viable porque su desarrollo se basará en el uso de herramientas de software libre, plataformas gratuitas y tecnologías de código abierto que no requieren el pago de licencias comerciales. El empleo de PHP, MySQL, Tailwind CSS y entornos locales como XAMPP o Laragon permite construir e implementar la solución tecnológica sin generar costos elevados de adquisición de software propietario para la institución.

Asimismo, al tratarse de un proyecto desarrollado por de carácter requerido en el marco de la unidad didáctica de Desarrollo de Proyectos TI, no se requiere inversión en consultorías externas ni mano de obra comercial, aprovechando el proceso formativo para dotar al instituto de una herramienta útil. A mediano y largo plazo, la automatización del control de asistencia generará ahorros indirectos al reducir significativamente el uso de papel, formatos impresos y materiales de oficina, así como al disminuir las horas de trabajo manual invertidas por el personal administrativo en la elaboración y consolidación de reportes.

## 3.4. Justificación académica

El proyecto posee una sólida justificación académica ya que constituye una oportunidad práctica para que los de carácter requerido del quinto ciclo de la carrera de Desarrollo de Sistemas de Información apliquen, integren y consoliden las competencias técnicas adquiridas a lo largo de su formación. El desarrollo del sistema exige poner en práctica conocimientos de análisis de requerimientos, diseño de bases de datos relacionales, programación web del lado del servidor (backend) con PHP, maquetación de interfaces responsivas (frontend) con Tailwind CSS y control de flujos de datos con JavaScript.

Además del aspecto puramente técnico, el proyecto promueve el aprendizaje basado en problemas reales, obligando al equipo a investigar los procesos internos de su propia institución, proponer soluciones viables, organizar actividades mediante cronogramas, asumir roles específicos de trabajo y documentar rigurosamente cada fase del ciclo de vida del software. Esto fomenta el desarrollo de habilidades blandas esenciales para el desempeño profesional, tales como el trabajo en equipo, la comunicación efectiva, la responsabilidad, el cumplimiento de plazos académicos y la resolución de problemas técnicos bajo un enfoque de gestión de proyectos de tecnologías de la información.

# Propósito

El presente sistema web tiene como propósito desarrollar una plataforma centralizada que permita automatizar y mejorar el registro, consulta, seguimiento y reporte de asistencias e inasistencias de de carácter requerido y docentes en el IES Público "Víctor Raúl Haya de la Torre". Con ello se busca reemplazar progresivamente los formatos físicos y registros manuales poco integrados, optimizando el tiempo empleado por el personal administrativo y los docentes, reduciendo la duplicidad de datos y evitando la pérdida de información. Asimismo, el proyecto pretende facilitar un control oportuno de los límites de faltas permitidos por la institución y proveer indicadores e información confiable y en tiempo real para agilizar la gestión y la toma de decisiones académicas.

# Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema web de gestión y control de asistencia para automatizar el registro, consulta, seguimiento y reporte de las asistencias e inasistencias de de carácter requerido y docentes del IES Público "Víctor Raúl Haya de la Torre".

# Objetivos específicos

- Analizar los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema web, identificando las necesidades de los docentes, de carácter requerido y personal responsable de la gestión académica.

- Diseñar la base de datos relacional en MySQL, estructurando las tablas, campos y relaciones necesarias para almacenar de forma segura la información de usuarios, docentes, de carácter requerido, asistencias e inasistencias.

- Desarrollar los módulos principales del sistema, incluyendo la autenticación con control de roles, gestión de usuarios, registro de asistencia, cálculo automático de inasistencias y un dashboard administrativo para la visualización de indicadores.

- Realizar pruebas funcionales del software para verificar la integridad de los datos, la seguridad en el inicio de sesión y el correcto funcionamiento de los reportes consolidados.

- Elaborar el manual de usuario en formato PDF para orientar a los docentes y administradores sobre el uso correcto de las funciones de la plataforma web.

# Alcance (Incluye / No incluye)

El alcance del proyecto comprende el desarrollo de una plataforma web funcional para la gestión y automatización del control de asistencia institucional, permitiendo registrar la asistencia e inasistencias de de carácter requerido y docentes, así como generar reportes consolidados y visualizar indicadores clave para apoyar la administración académica.

Incluye

- Módulo de Gestión de Usuarios y Permisos: Control de acceso basado en roles (RBAC) para Administrador, Docente y Estudiante.

- Módulo de Estructura Académica: Mantenimiento de programas de estudio, períodos académicos, ciclos, unidades didácticas, secciones, horarios y asignación de carga docente.

- Módulo de Asistencia Estudiantil: Registro diario, control de estados (Presente, Falto, Tardanza, Justificado), cálculo automático de inasistencias acumuladas y alertas en tiempo real.

- Módulo de Asistencia Docente: Registro de ingreso/salida de sesiones de clase, validación contra el horario establecido y consolidación de horas trabajadas.

- Módulo de Reportes y Exportación: Tableros de control visuales, generación de reportes consolidados por sección/unidad didáctica y herramientas de exportación a formatos PDF y Excel (CSV).

- Módulo de Seguridad y Mantenimiento: Respaldo y restauración de base de datos, bitácora de auditoría de modificaciones y mecanismos avanzados de protección web.

- Módulo de Estructura Académica: permitirá gestionar programas de estudio, períodos académicos, ciclos, unidades didácticas, secciones, horarios y sesiones de clase.

- Módulo de Asistencia Estudiantil: permitirá registrar, consultar y controlar la asistencia de los estudiantes.

- Módulo de Asistencia Docente: permitirá registrar y consultar la asistencia de los docentes.

- Módulo de Importación Masiva: permitirá cargar estudiantes mediante archivos Excel o CSV.

- Módulo de Edición e Historial: permitirá realizar correcciones controladas y mantener un historial de modificaciones.

- Módulo de Reportes: permitirá generar reportes de asistencia y estadísticas en formatos PDF y Excel.

- Módulo de Seguridad y Roles: administrará autenticación, autorización y permisos según el tipo de usuario.

- Módulo de Respaldo: permitirá generar copias de seguridad de la información del sistema.

- Integración del Sistema: permitirá integrar los componentes frontend, backend y base de datos.

No incluye

- No se desarrollará aplicación móvil Android.

- No se desarrollará aplicación móvil iOS.

- No se integrarán dispositivos biométricos.

- No se implementará reconocimiento facial.

- No se integrarán pasarelas de pago.

- No se integrarán sistemas gubernamentales ni plataformas externas de la institucion.

- No se contratará hosting profesional de pago.

- No se desarrollará aplicación de escritorio.

- No se incluira soporte tecnico posterior a la entrega academica.

- No se implementarán notificaciones por SMS, WhatsApp o correo electronico automatico.

- Queda expresamente fuera del alcance de este proyecto el desarrollo de módulos para la gestión de planillas, pagos de haberes, control de asistencia de personal administrativo y de servicios, así como la infraestructura de servidores físicos. Cualquier funcionalidad no detallada explícitamente en los Requerimientos Funcionales (RF) del presente documento se considera fuera del alcance y requerirá un proceso formal de control de cambios.

# Entregables

Gestión del Proyecto

- Acta de Constitución Aprobada: Documento formal de inicio del proyecto.

- Plan de Gestión del Proyecto y Minutas: Registro de planificaciones, acuerdos y seguimiento de reuniones de avance.

- Informe y Actas de Cierre Administrativo: Consolidación final de la gestión del proyecto y formalización del cierre.

Ingeniería de Requisitos y Diseño de Interfaces

- Especificación de Requisitos de Software (SRS - IEEE 830): Definición detallada del alcance funcional y no funcional del sistema.

- Prototipos de Interfaz (UI/UX): Mockups interactivos y diseño visual de pantallas desarrollados en Figma.

Arquitectura y Base de Datos

- Diseño Entidad-Relación (DER): Modelo conceptual y lógico de la estructura de datos.

- Base de Datos Implementada: Script físico en MySQL (DDL) con tablas, relaciones y datos semilla cargados.

Desarrollo y Componentes de Software (Código Fuente)

- Módulos Core del Sistema Web:

  - Seguridad, Autenticación y Roles: Control de acceso y gestión de usuarios.

  - Estructura Académica: Mapeo de carreras, secciones, cursos y horarios.

  - Asistencia Estudiantil: Registro y cálculo automático de la regla del 30%.

  - Asistencia Docente: Control y seguimiento del cumplimiento de sesiones de clase.

  - Importación Masiva de Datos: Carga estructurada de alumnos y docentes vía archivos plano (CSV/Excel).

  - Edición Limitada e Historial (Auditoría): Ajustes extemporáneos justificados y trazabilidad de cambios.

  - Reportes Avanzados: Generación de consolidados e indicadores exportables a PDF y Excel.

- Repositorio de Código Fuente: Código estructurado en PHP (Backend y Frontend) empaquetado e integrado en el repositorio oficial.

Aseguramiento de la Calidad (QA) e Integración

- Plan y Matriz de Casos de Prueba: Especificación de escenarios de prueba de caja negra.

- Reporte de Ejecución y Pruebas de QA: Informe de incidencias registradas, correcciones aplicadas y pruebas de regresión.

- Sistema Integrado y Validado: Software comprobado en su totalidad en ambiente de pruebas antes del despliegue.

Despliegue y Documentación Final

- Sistema Web Desplegado: Plataforma operativa instalada en el entorno de producción definido.

- Manual de Usuario: Guía ilustrada paso a paso para la operación por parte de estudiantes, docentes y administradores.

- Manual Técnico y de Despliegue: Documentación de arquitectura, configuración del servidor y mantenimiento del software.

# Interesados

Docente / Patrocinador: Mg. Jeffer Harold Farro Regalado. Se encarga de cumplir el rol de patrocinador, orientador o evaluador del proyecto, supervisando el avance, revisando los entregables y validando el cumplimiento de los criterios académicos.

Equipo Desarrollador (de carácter requerido): Conformado por cinco de carácter requerido del ciclo V - B (Wong Bustamante, Martin Samuel; Trejo Támara, Sugey Milagros; Gonzáles Ríos, César André; Zapata Guardia, Rildo Benjamin; Urrieta Milla, Dinora Jimena). Son los responsables de analizar, diseñar, desarrollar, probar y documentar el sistema.

Usuario final: Representado por los docentes y el personal administrativo responsable de la gestión académica de la institución, quienes utilizarán la plataforma para registrar, consultar y controlar las asistencias.

Institución beneficiaria: Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Víctor Raúl Haya de la Torre”, que contará con una herramienta tecnológica centralizada para modernizar su control de asistencia.

# Roles del equipo

Jefe de proyecto: Zapata Guardia, Rildo Benjamin. (Coordina el trabajo del equipo, organiza las actividades, controla el cumplimiento del cronograma y comunica los avances al docente o evaluador).

Analista: Trejo Támara, Sugey Milagros. (Recoge y organiza los requerimientos del sistema, identifica las necesidades del usuario y define las funciones principales que debe cumplir la solución).

Diseñador de base de datos: Gonzáles Ríos, César André. (Diseña la estructura de la base de datos en MySQL, definiendo las tablas, campos, claves primarias, claves foráneas y relaciones para las asistencias).

Programador (Backend / Frontend): Wong Bustamante, Martin Samuel. (Desarrolla el sistema web utilizando PHP, MySQL, HTML, CSS, Tailwind CSS y JavaScript, implementando los módulos definidos en el alcance).

Tester / Documentador: Urrieta Milla, Dinora Jimena. (Realiza pruebas funcionales para verificar que el sistema trabaje correctamente, identifica errores y elabora los documentos del proyecto).

# Requerimientos principales

| Módulo / Funcionalidad del Sistema | Administrador | Docente | Estudiante |
| --- | --- | --- | --- |
| Configuración de Estructura Académica y Horarios | Escritura / Lectura | Lectura | Sin Acceso |
| Gestión de Usuarios (Creación y Asignación) | Escritura / Lectura | Sin Acceso | Sin Acceso |
| Toma y Registro de Asistencia Diaria (Estudiantes) | Escritura / Lectura | Escritura / Lectura | Sin Acceso |
| Registro de Asistencia Docente (Ingreso/Salida) | Lectura | Escritura / Lectura | Sin Acceso |
| Modificación/Corrección de Historial de Faltas | Escritura / Lectura | Solo Solicitud | Sin Acceso |
| Consulta de Porcentaje de Inasistencias y Alertas | Lectura | Lectura | Lectura |
| Descarga de Reportes Consolidados (Excel/PDF) | Escritura / Lectura | Escritura / Lectura | Lectura (Solo Propio) |
| Respaldos y Auditoría del Sistema | Escritura / Lectura | Sin Acceso | Sin Acceso |

## 11.1. Requerimientos funcionales

| ID | Descripcion | Prioridad | Actor |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | El sistema debe permitir iniciar sesión mediante usuario y contraseña, validando credenciales y gestionando sesiones de forma segura. | Alta | Administrador, Docente, Estudiante |
| RF-02 | El sistema debe permitir registrar, consultar, editar y administrar usuarios del sistema según el rol asignado. | Alta | Administrador |
| RF-03 | El sistema debe permitir registrar de carácter requerido de forma manual y mediante importacion de archivos CSV o Excel. | Media | Administrador |
| RF-04 | El sistema debe permitir registrar, consultar y actualizar la asistencia e inasistencia de carácter requerido y docentes y junto a su observación | Alta | Docente, Administrador |
| RF-05 | El sistema debe evitar duplicidad de registros de asistencia para un mismo estudiante, fecha, unidad didactica o sesion academica. | Alta | Sistema |
| RF-06 | El sistema debe permitir al docente modificar registros de asistencia solo dentro del tiempo autorizado por administracion. | Media | Docente |
| RF-07 | El sistema debe bloquear automaticamente la edicion de registros cuando haya vencido el tiempo permitido. | Media | Sistema |
| RF-08 | El sistema debe calcular automaticamente el porcentaje de inasistencias acumuladas de cada estudiante. | Alta | Sistema |
| RF-09 | El sistema debe cambiar el estado del estudiante a Inhabilitado cuando el porcentaje de inasistencias sea igual o superior al 30%. | Alta | Sistema |
| RF-10 | El sistema debe generar reportes de asistencia e inasistencia con opcion de exportacion a PDF y Excel. | Alta | Administrador, Docente |
| RF-11 | El sistema debe mostrar un dashboard administrativo con indicadores basicos de asistencia, inasistencias y de carácter requerido inhabilitados. | Media | Administrador |
| RF-12 | El sistema debe permitir realizar respaldos manuales de la base de datos durante el desarrollo y pruebas. | Media | Administrador |
| RF-13 | El sistema permitirá registrar, modificar y listar los Programas de Estudio y Períodos Académicos vigentes del instituto. | Alta | Administrador |
| RF-14 | El sistema permitirá estructurar los Ciclos Académicos y asociar las Unidades Didácticas (cursos) correspondientes. | Alta | Administrador |
| RF-15 | El sistema permitirá la creación de Secciones y la configuración de Horarios (días, horas de inicio y fin) para cada sesión de clase. | Alta | Administrador |
| RF-16 | El sistema permitirá realizar la Asignación Docente, vinculando a cada profesor con sus respectivas unidades didácticas y secciones. | Alta | Administrador |
| RF-17 | El sistema permitirá registrar la asistencia de los docentes a sus respectivas sesiones de clase, capturando la hora exacta del registro lógico. | Alta | Docente, Sistema |
| RF-18 | El sistema gestionará los estados permitidos para el docente: Presente, Tardanza, Inasistencia e Inasistencia Justificada. | Alta | Sistema, Administrador |
| RF-19 | El sistema permitirá al Administrador realizar correcciones en la asistencia docente, registrando obligatoriamente el motivo del cambio en la bitácora. | Media | Administrador |
| RF-20 | El sistema generará reportes mensuales de cumplimiento horario y asistencia de docentes para la jefatura académica. | Media | Administrador, Jefatura Académica |
| RF-21 | El sistema permitirá al Estudiante consultar su récord histórico de asistencias e inasistencias filtrado por unidad didáctica. | Alta | Estudiante |
| RF-22 | El sistema mostrará al Estudiante su porcentaje acumulado de faltas actual y el estado de sus alertas de inasistencia en tiempo real. | Alta | Estudiante, Sistema |
| RF-23 | El sistema permitirá al Estudiante descargar su reporte individual de asistencia en formato PDF. | Media | Estudiante |
| RF-24 | El sistema permitirá al Estudiante realizar el cambio manual de su contraseña de acceso. | Media | Estudiante |
| RF-25 | El sistema permitirá la importación masiva de de carácter requerido, docentes y horarios mediante archivos estructurados en formato Excel y CSV. | Media | Administrador |
| RF-26 | El sistema permitirá exportar los reportes consolidados de asistencia en formatos nativos PDF y planillas Excel (.xlsx). | Alta | Administrador, Docente |
| RF-27 | El sistema proveerá una opción exclusiva para el Administrador que permita generar respaldos manuales de la base de datos MySQL y la restauración de copias de seguridad previas. | Alta | Administrador |
| RF-28 | El sistema contará con un módulo centralizado de historial de modificaciones y bitácora de auditoría que registre de forma permanente el usuario, fecha, hora y valor anterior de cualquier cambio de asistencia realizado. | Alta | Sistema, Administrador |

## 11.2. Requerimientos no funcionales

| ID | Categoría | Descripción |
| --- | --- | --- |
| RNF-01 | Usabilidad | La interfaz debe ser intuitiva, clara y fácil de comprender para docentes, de carácter requerido y administradores. |
| RNF-02 | Compatibilidad | El sistema debe funcionar correctamente en navegadores web modernos como Chrome, Edge, Firefox y Safari. |
| RNF-03 | Seguridad | El sistema debe implementar autenticación, almacenamiento mediante hash seguro y control de acceso basado en roles. |
| RNF-04 | Diseño responsivo | Las interfaces deben adaptarse a computadoras, tabletas y dispositivos móviles mediante diseño responsivo. |
| RNF-05 | Integridad de datos | La base de datos debe mantener consistencia, disponibilidad y almacenamiento seguro de la información. |
| RNF-06 | Rendimiento | Las consultas principales no deben superar tres segundos bajo condiciones normales de operación académica. |
| RNF-07 | Disponibilidad | El sistema debe estar disponible durante el horario académico establecido para pruebas y sustentación. |
| RNF-08 | Mantenibilidad | El codigo fuente debe estar organizado, comentado y versionado para facilitar correcciones. |
| RNF-09 | Escalabilidad | La estructura debe permitir incorporar nuevas funcionalidades sin afectar significativamente los modulos existentes. |
| RNF-10 | Respaldo | La base de datos debe permitir exportaciones y copias de seguridad manuales. |
| RNF-11 | Autenticación Segura | Las credenciales de acceso de los usuarios del sistema web se almacenarán de forma obligatoria mediante un algoritmo de hash seguro utilizando la función nativa password_hash() de PHP con soporte para BCRYPT. |
| RNF-12 | Protección de Sesiones | El sistema implementará tokens de protección CSRF (Cross-Site Request Forgery) en cada formulario lúdico, ejecutará la regeneración automática del ID de sesión tras el inicio de sesión exitoso y establecerá un tiempo de expiración por inactividad de 20 minutos. |
| RNF-13 | Prevención de Inyecciones SQL | Toda interacción del sistema con el motor de base de datos MySQL se realizará estrictamente a través de sentencias preparadas (Prepared Statements) utilizando PDO (PHP Data Objects). |

# Cronograma inicial

Semanas 1 - 2: Acta de constitución y análisis de requerimientos Se elaborará formalmente el acta de constitución del proyecto y se identificarán detalladamente los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema web, definiendo con claridad el alcance, los interesados y los entregables iniciales.

Semanas 3 - 4: Diseño de base de datos e interfaces (Prototipado) Se diseñará la estructura lógica y relacional de la base de datos en MySQL y se elaborarán los prototipos preliminares de las pantallas del sistema, garantizando que la interfaz sea clara, intuitiva y completamente responsiva.

Semanas 5 - 6: Desarrollo e implementación de módulos Fase dedicada a la programación backend y frontend utilizando PHP, MySQL, Tailwind CSS y JavaScript. Se construirán los módulos esenciales: autenticación por roles, gestión de usuarios (Estudiantes y docentes), registro de asistencias y el dashboard administrativo.

Semana 7: Pruebas funcionales y correcciones de software Se ejecutarán pruebas funcionales integrales para verificar la consistencia de los datos, la seguridad en el control de acceso y la correcta generación de reportes automáticos, corrigiendo de manera progresiva cualquier error de código o de validación.

Semana 8: Documentación final y presentación del sistema Finalización y entrega del manual de usuario en formato PDF, consolidación del informe técnico final y sustentación del sistema web completamente operativo ante la unidad didáctica.

# Presupuesto estimado

| N° | Descripción | Costo Total Comercial (S/.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Servicio de conectividad a Internet de alta velocidad | S/.200.00 |
| 2 | Consumo de Energía Eléctrica para estaciones de trabajo | S/. 240.00 |
| 3 | Impresiones de entregables, fotocopias y materiales de oficina | S/. 60.00 |
| 4 | Herramientas de Software Libre (XAMPP, MySQL, Visual Studio Code) | S/. 0.00 |
| - | Subtotal de Recursos Operativos | S/. 500.00 |

| N° | Rol en el Proyecto / Perfil Técnico | Integrante Responsable | Descripción de Responsabilidades Técnicas | Tarifa Estimada por Día Laborable (S/.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jefe de Proyecto (Project Manager - PM) | Zapata Guardia, Rildo Benjamin | Coordina el trabajo del equipo de 5 integrantes, organiza las actividades técnicas, controla el cumplimiento de la ruta crítica del cronograma y comunica oficialmente los avances al docente o evaluador. | S/. 320.00 |
| 2 | Analista de Sistemas | Trejo Támara, Sugey Milagros | Recoge y organiza los requerimientos del sistema, identifica las necesidades del usuario y define detalladamente las especificaciones y funciones principales que debe cumplir la solución web. | S/. 240.00 |
| 3 | Diseñador de Base de Datos (DBA) | Gonzáles Ríos, César André | Diseña e implementa la estructura física y lógica de la base de datos en MySQL, definiendo las tablas, campos, claves primarias, claves foráneas y relaciones complejas para el control de asistencias. | S/. 130.00 |
| 4 | Programador (Backend / Frontend) | Wong Bustamante, Martin Samuel | Desarrolla la arquitectura del sistema web utilizando PHP puro y MySQL para el backend, y maqueta las interfaces responsivas utilizando HTML, CSS, Tailwind CSS y JavaScript para el lado del cliente. | S/. 280.00 |
| 5 | Tester / Documentador (QA) | Urrieta Milla, Dinora Jimena | Realiza pruebas funcionales y de caja negra para verificar que el sistema procese correctamente las inasistencias, identifica bugs de software y elabora los entregables documentales del proyecto. | S/. 280.00 |

# Riesgos iniciales

Falta de tiempo: Puede afectar el cumplimiento del cronograma académico de 8 semanas y comprometer la entrega de los módulos principales del sistema web.

Respuesta al riesgo: Dividir tareas de forma equitativa, priorizar el desarrollo de los módulos esenciales (como el registro y la autenticación) y realizar un seguimiento semanal estricto de los avances.

Errores de programación: Pueden presentarse fallas imprevistas en la conexión con la base de datos relacional en MySQL, errores de sintaxis en PHP, o problemas en las validaciones de los formularios de asistencia.

Respuesta al riesgo: Realizar pruebas unitarias por cada módulo desarrollado y corregir los errores informáticos de manera técnica y progresiva antes de la entrega final.

Falta de coordinación: Al ser un equipo de cinco integrantes, la falta de comunicación puede generar duplicidad de trabajo, retrasos en la integración del código o incumplimiento de responsabilidades.

Respuesta al riesgo: Programar reuniones constantes de avance, respetar estrictamente los roles asignados a cada estudiante y mantener canales abiertos de comunicación.

Pérdida de archivos: Fallas en los equipos locales (XAMPP/Laragon) o problemas técnicos pueden ocasionar retrasos graves o la pérdida de avances importantes del código fuente.

Respuesta al riesgo: Utilizar copias de seguridad de la base de datos de forma periódica, almacenamiento respaldado en la nube o herramientas de control de versiones.

# Supuestos

Los de carácter requerido del equipo desarrollador tendrán acceso continuo a computadoras o laptops con el entorno local configurado (XAMPP o Laragon) para avanzar con las actividades del proyecto.

El docente de la unidad didáctica brindará orientación, retroalimentación y acompañamiento técnico durante las etapas clave del desarrollo del sistema de asistencia.

El equipo de cinco integrantes cuenta con los conocimientos básicos necesarios en programación web (PHP, JavaScript) y diseño de bases de datos relacionales (MySQL).

Se dispondrá de las herramientas de software libre y de las tecnologías estipuladas sin variaciones que alteren el desarrollo local de la plataforma web.

El proyecto se desarrollará y completará estrictamente dentro del periodo académico de 8 semanas establecido por la institución.

# Restricciones

Tiempo limitado: El proyecto cuenta con una fecha fija de entrega y debe completarse obligatoriamente dentro del periodo académico corto de 8 semanas.

Presupuesto reducido: El equipo dispone de recursos económicos limitados (presupuesto operativo estimado de S/. 500.00), por lo que es de carácter requerido utilizar tecnologías de código abierto y herramientas de software libre.

Uso obligatorio de una tecnología determinada: El desarrollo de la plataforma web está condicionado a cumplir con el stack tecnológico definido por la unidad didáctica: PHP para el backend, MySQL para la base de datos relacional, y HTML, CSS, Tailwind CSS y JavaScript para el frontend.

Nivel técnico de los de carácter requerido: La complejidad del sistema web está delimitada por las habilidades, competencias y conocimientos actuales de los cinco integrantes del equipo del ciclo V - B.

Acceso limitado a internet o equipos: Ante la variabilidad en la conectividad o la disponibilidad de las computadoras de los integrantes, el avance de las tareas de programación debe estar planificado para ejecutarse de manera óptima en un entorno local (mediante XAMPP o Laragon)

# Criterios de éxito

El proyecto será considerado exitoso si cumple con los siguientes criterios:

- El sistema funciona correctamente y cumple con los módulos principales definidos en el alcance (autenticación por roles, gestión de usuarios, registro de asistencias, cálculo de faltas y dashboard).

- La base de datos relacional en MySQL se encuentra operativa, optimizada y correctamente vinculada con la lógica del sistema.

- El sistema permite registrar de manera rápida, ordenada y confiable las asistencias e inasistencias de de carácter requerido y docentes.

- La plataforma permite visualizar reportes consolidados e indicadores útiles para el seguimiento académico institucional.

- El manual de usuario final orientado a la guía de docentes y administradores es entregado formalmente en formato PDF.

- El proyecto es completado y presentado de manera estricta dentro del plazo establecido de 8 semanas académicas.

- La solución web responde directamente al problema identificado, disminuyendo los errores asociados al control manual y centralizando la información.

- Los usuarios finales (docentes y administradores) interactúan con la interfaz de manera clara, intuitiva y responsiva

- Importación masiva: Permite la carga automatizada y estructurada de grandes volúmenes de datos de estudiantes, docentes y asignaturas mediante archivos plano (CSV/Excel), optimizando el tiempo de registro inicial y reduciendo errores manuales.

- Control de asistencia estudiantil: Módulo principal para el registro diario y preciso del estado de asistencia de los alumnos (Presente, Tardanza, Falta) en sus respectivas secciones y asignaturas.

- Control docente: Funcionalidad orientada al seguimiento del cumplimiento de horarios de la plana docente, permitiendo validar sus marcas de ingreso, horas dictadas y la puntualidad en sus sesiones académicas.

- Regla del 30%: Regla de negocio automatizada que calcula e identifica en tiempo real a los estudiantes que sobrepasan el límite de inasistencias permitidas (30%), emitiendo alertas inmediatas para aplicar la inhabilitación según el reglamento institucional.

- Edición limitada: Sistema de permisos restricto que habilita la modificación extemporánea de registros de asistencia únicamente al personal autorizado (administradores o coordinadores) y dentro de un plazo normativo configurado.

- Auditoría: Módulo de trazabilidad y seguridad que registra de forma detallada las acciones realizadas en la plataforma (quién, cuándo y qué datos modificó), garantizando la transparencia e integridad de la información.

- Reportes PDF/Excel: Generación de informes consolidados, estadísticas e indicadores clave sobre la asistencia estudiantil y docente, exportables en formatos estándares para la toma de decisiones directivas.

- Respaldos: Mecanismo de copia de seguridad periódica y restauración de la base de datos MySQL, asegurando la continuidad del servicio y la protección de la información ante fallos de infraestructura.

- Integración: Conexión y acoplamiento fluido entre la arquitectura de base de datos relacional, la lógica del servidor (Backend) y la interfaz de usuario (Frontend) para un funcionamiento sin interrupciones.

- Documentación: Compendio completo de entregables técnicos que incluye el manual de usuario, manual de arquitectura/despliegue e informes de pruebas para garantizar el mantenimiento continuo y la sostenibilidad del sistema.

- El módulo de estructura académica permitirá registrar y gestionar correctamente los elementos académicos definidos.

- El sistema permitirá importar estudiantes mediante archivos Excel o CSV con validación de datos.

- El sistema registrará la asistencia de estudiantes y docentes.

- El sistema calculará correctamente el porcentaje de inasistencia.

- El sistema generará reportes en PDF y Excel.

- El sistema permitirá generar y restaurar copias de seguridad en un entorno de prueba.

- El sistema contará con control de acceso según los roles definidos.

- El sistema será integrado y validado mediante pruebas funcionales.

# Aprobación

Con la aprobación de la presente Acta de Constitución del Proyecto, se autoriza el inicio formal del proyecto "Implementación del Sistema Web de Control de Asistencia de de carácter requerido y Docentes para el IES Publico 'Victor Raul Haya de la Torre'", estableciendo como base el propósito, alcance, entregables, cronograma, presupuesto, riesgos iniciales, roles del equipo y criterios de éxito. La aprobación de este documento representa el compromiso de los participantes para desarrollar el proyecto de manera responsable, organizada y orientada a generar valor académico e institucional.

| Nombre y Firma | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Mg. Jeffer Harold Farro Regalado | Firma del Docente |
| Zapata Guardia, Rildo Benjamin | Firma del Jefe de Proyecto |
| Wong Bustamante, Martin Samuel | Firma del Integrante |
| Trejo Támara, Sugey Milagros | Firma del Integrante |
| Gonzáles Ríos, César André | Firma del Integrante |
| Urrieta Milla, Dinora Jimena | Firma del Integrante |