INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO

“Víctor Raúl Haya de la Torre”

Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia

Tema:

Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

Integrantes:

Wong Bustamante, Martin Samuel

Trejo Támara, Sugey Milagros 
Gonzáles Ríos, César André 
Zapata Guardia, Rildo Benjamin 
Urrieta Milla, Dinora Jimena

Docente:

Farro Regalado, Jeffer Harold

Unidad Didáctica:

Desarrollo de Proyectos TI

Ciclo:

V – B

2026-I

ÍNDICE

CAPITULO I
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO	3

1.1. Nombre del Proyecto	3

1.2. Descripción del Alcance del Proyecto	3

1.3. Entregables Principales	3

1.4. Criterio de Aceptación	3

1.5. Exclusiones del Proyecto	3

1.6. Restricciones	4

1.7. Supuestos	4

CAPITULO II
ESTRUCTURA DEL DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT/WBS)	5

2.1. EDT Descriptivo	5

2.2. EDT Imagen	6

2.3. Diccionario de la EDT	6

2.3.1. Acta de constitución y Alcance	6

2.3.2. Reuniones de Avance y Seguimiento	7

2.3.3. Cierre Administrativo e Informe Final	9

2.3.4. Diagrama Entidad-Relación y Relacional (MySQL)	10

CAPITULO III
CHECKLIST DE AUTOEVALUACIÓN: VALIDACIÓN DE LA EDT	22

# CAPITULO I
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO

## Nombre del Proyecto

Implementación del Sistema Web de Control de Asistencia de Estudiantes y Docentes para el IES Público "Víctor Raúl Haya de la Torre" (V 1.0).

## Descripción del Alcance del Proyecto

El alcance abarca la ingeniería, el diseño arquitectónico, la codificación modular, el aseguramiento de la calidad y el despliegue del Sistema Web de Control de Asistencia. La solución procesará la infraestructura académica del instituto, la automatización del registro de asistencia de estudiantes y docentes, el cálculo algorítmico restrictivo de la regla del 30% de inasistencias, la gestión de alertas, la bitácora de auditoría y la exportación analítica de datos.

.

## Entregables Principales

- E-1 (Gestión del Proyecto): Actas de constitución, planes de gestión, actas de reunión semanales e informes de avance.

- E-2 (Ingeniería de Requisitos) Documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS) que integra requerimientos funcionales, no funcionales y reglas de negocio detalladas.

- E-3 (Diseño del Sistema): Prototipos e interfaces de usuario en Figma y el modelo físico/lógico de la base de datos MySQL (Diagrama Entidad-Relación y script estructural).

- E-4 (Módulos de Software Integrados): Componentes funcionales backend y frontend para la Estructura Académica, Control de Asistencia de Estudiantes (con validación de la regla del 30%), Control de Asistencia de Docentes, Importación masiva de datos (Excel/CSV), Reportes avanzados y Mantenimiento de respaldos.

- E-5 (Aseguramiento de la Calidad): Plan de pruebas formal, matriz de casos de prueba ejecutados, registro de incidencias y bitácora de corrección de errores.

- E-6 (Cierre y Despliegue): Manual de usuario, manual técnico, archivo README descriptivo, código fuente empaquetado en repositorio de control de versiones e informe final de entrega del sistema.

## Criterio de Aceptación

- Rendimiento: El procesamiento y almacenamiento de un registro de asistencia por aula no debe superar los 5 segundos en el entorno de ejecución.

- Adaptabilidad: La interfaz de usuario debe ser 100% responsiva, garantizando su correcta visualización y uso desde dispositivos móviles y de escritorio.

- Seguridad: El acceso a los módulos críticos (gestión de usuarios y reportes acumulados) debe estar restringido exclusivamente a las credenciales validadas del rol administrativo.

- Entorno: El sistema finalizado debe ser completamente viable para ejecutarse de manera estable en un entorno local (XAMPP / Laragon).

## Exclusiones del Proyecto

- Hardware: NO se incluirá la integración ni compatibilidad con hardware biométrico externo (lectores de huella dactilar, tarjetas electrónicas o reconocimiento facial).

- Mobile: NO se incluye el desarrollo ni la compilación de aplicaciones móviles nativas para sistemas operativos Android o iOS.

- Mensajería: NO se contemplan servicios de notificaciones automatizadas a través de pasarelas de mensajería externa (como SMS o la API de WhatsApp).

- Académico: NO se desarrollarán módulos externos de gestión académica complementaria, tales como registro de notas, matrículas o cobros administrativos.

## Restricciones

- Cronograma: El proyecto cuenta con una fecha de entrega fija e improrrogable, debiendo completarse en su totalidad en un plazo máximo de 8 semanas académicas.

- Financiera: El desarrollo cuenta con un presupuesto operativo limitado a S/. 55.00, lo que condiciona al equipo al uso exclusivo de tecnologías de código abierto y software de uso libre. Los S/.55 representan únicamente los gastos reales desembolsados por el equipo. El modelo de costos incluye el valor económico del recurso humano como costo estimado utilizando horas-hombre.

- Tecnológica: La programación técnica está restringida obligatoriamente al stack definido por la unidad didáctica: PHP (backend), MySQL (base de datos), junto con HTML, CSS, Tailwind CSS y JavaScript (frontend).

## Supuestos

- Se asume que el equipo de cinco estudiantes del ciclo V - B mantendrá disponibilidad constante de equipos de cómputo aptos con los entornos locales debidamente configurados.

- Se asume que las autoridades del instituto proveerán la información básica estructural de las aulas, alumnos y docentes en la fase inicial del análisis para estructurar la base de datos.

- Se cuenta con la asesoría técnica y retroalimentación periódica del docente a cargo del curso de Desarrollo de Proyectos TI para validar las fases del ciclo de vida del software.

.

# CAPITULO II
ESTRUCTURA DEL DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT/WBS)

## EDT Descriptivo

La Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) organiza de manera jerárquica y en función de los entregables finales el 100% del alcance del proyecto, dividiéndose en fases organizativas y paquetes de trabajo medibles para el desarrollo de la plataforma web:

- Sistema Web de Control de Asistencia

1.1. Gestión del Proyecto

    - 1.1.1. Acta de constitución y alcance aprobado

    - 1.1.2. Actas de reunión y registro de acuerdos

    - 1.1.3. Informes de avance y rendimiento del cronograma

1.2. Ingeniería e Interfaces

    - 1.2.1. Especificación de requerimientos (Funcionales, No Funcionales y Reglas de Negocio)

    - 1.2.2. Diseño de interfaces y mockups navegables (Figma)

1.3. Diseño de Arquitectura y Base de Datos

    - 1.3.1. Diagrama Entidad-Relación y Relacional (MySQL)

    - 1.3.2. Script de base de datos física y datos semilla

1.4. Desarrollo de Módulos Core (Backend / Frontend)

    - 1.4.1. Módulo de Estructura Académica (Programas, ciclos, unidades didácticas, horarios y secciones)

    - 1.4.2. Módulo de Asistencia Estudiantil y Algoritmo de la Regla del 30% (Cálculo, alertas y bloqueos)

    - 1.4.3. Módulo de Asistencia Docente (Registro de sesiones de clase, estados y reportes de horas)

    - 1.4.4. Módulo de Importación Masiva (Procesamiento y validación de datos Excel/CSV)

    - 1.4.5. Módulo de Edición Limitada e Historial de Modificaciones (Auditoría lógica de cambios)

    - 1.4.6. Módulo de Reportes Avanzados (Exportación analítica en PDF y planillas Excel)

    - 1.4.7. Módulo de Seguridad y Mantenimiento (Copia de seguridad y restauración de la BD)

1.5. Integración y Aseguramiento de la Calidad (QA)

    - 1.5.1. Integración de componentes (Frontend, Backend y Base de Datos)

    - 1.5.2. Plan de pruebas y matriz de casos de prueba

    - 1.5.3. Ejecución de pruebas funcionales y registro de incidencias

    - 1.5.4. Corrección de errores y pruebas de regresión

1.6. Cierre y Despliegue

    - 1.6.1. Configuración del entorno y validación final del sistema integrado

    - 1.6.2. Manual de usuario, manual técnico y archivo README

    - 1.6.3. Entrega del código fuente final y repositorio de control de versiones

    - 1.6.4. Cierre administrativo e informe final

## EDT Imagen

## Diccionario de la EDT

### Acta de constitución y Alcance

1.1. Gestión del Proyecto

| Código EDT | 1.1.1 |
| --- | --- |
| Nombre del Paquete | Acta de constitución y alcance aprobado |
| Responsable Asignado | Jefe de Proyecto |
| Objetivo General | Formalizar el inicio legal del proyecto y establecer las bases estratégicas, objetivos y límites funcionales acordados. |
| Descripción del Alcance | Redacción, validación y firma del Acta de Constitución del proyecto, incluyendo requerimientos de alto nivel y el presupuesto base operativo. |
| Actividades Requeridas | 1. Recopilación de información institucional. 2. Definición preliminar de requerimientos y exclusiones. 3. Revisión del documento con el evaluador y aprobación final. |
| Criterio de Aceptación | Documento del Acta de Constitución debidamente estructurado y firmado/aprobado digitalmente por el asesor del proyecto. |

| Código EDT | 1.1.2 |
| --- | --- |
| Nombre del Paquete | Actas de reunión y registro de acuerdos |
| Responsable Asignado | Jefe de Proyecto |
| Objetivo General | Garantizar el control de las minutas de coordinación internas y externas para mantener la trazabilidad de los acuerdos tomados. |
| Descripción del Alcance | Documentación sistemática de cada sesión de alineamiento semanal del equipo y las revisiones directas con la cátedra o usuarios. |
| Actividades Requeridas | 1. Redacción de la agenda previa de cada reunión. 2. Toma de apuntes de decisiones técnicas durante la sesión. 3. Distribución del acta firmada con la asignación de tareas específicas. |
| Criterio de Aceptación | Repositorio digital con el 100% de las actas de reunión cargadas en la nube, detallando participantes, acuerdos y fechas de entrega. |

| Código EDT | 1.1.3 |
| --- | --- |
| Nombre del Paquete | Informes de avance y rendimiento del cronograma |
| Responsable Asignado | Jefe de Proyecto |
| Objetivo General | Monitorear el estado del proyecto evaluando posibles desviaciones frente a la ruta crítica del cronograma. |
| Descripción del Alcance | Elaboración periódica de reportes técnicos que analicen el avance físico de los entregables y el desempeño de los tiempos de desarrollo. |
| Actividades Requeridas | 1. Medición de los días reales consumidos por actividad. 2. Evaluación del estado de la holgura en el método CPM. 3. Formulación de acciones preventivas o correctivas si existiese retraso. |
| Criterio de Aceptación | Informes mensuales de rendimiento técnico presentados formalmente, evidenciando coherencia con los hitos de la planificación. |

1.2. Ingeniería e Interfaces

| Código EDT | 1.2.1 |
| --- | --- |
| Nombre del Paquete | Especificación de requerimientos (Funcionales, No Funcionales y Reglas de Negocio) |
| Responsable Asignado | Analista de Sistemas |
| Objetivo General | Levantar, analizar y detallar rigurosamente los requerimientos del software bajo estándares internacionales de ingeniería. |
| Descripción del Alcance | Elaboración del documento formal de requisitos (SRS) basado en la norma IEEE 830, detallando las reglas institucionales específicas como el cálculo del 30%. |
| Actividades Requeridas | 1. Modelado de los casos de uso del sistema. 2. Definición exhaustiva de los requerimientos funcionales y de seguridad. 3. Especificación detallada de la lógica de negocio de la estructura académica. |
| Criterio de Aceptación | Matriz de Especificación de Requisitos completada, libre de ambigüedades y validada formalmente por el equipo de desarrollo. |

| Código EDT | 1.2.2 |
| --- | --- |
| Nombre del Paquete | Diseño de interfaces y mockups navegables (Figma) |
| Responsable Asignado | Analista de Sistemas |
| Objetivo General | Diseñar la experiencia de usuario (UX) y los elementos visuales de la interfaz (UI) antes de iniciar la etapa de codificación. |
| Descripción del Alcance | Construcción de prototipos gráficos navegables de alta fidelidad para todas las pantallas del Administrador, Docente y Estudiante. |
| Actividades Requeridas | 1. Diseño de la arquitectura de información y flujos visuales. 2. Maquetación digital de los dashboards, tablas de asistencia y alertas en Figma. 3. Validación de la navegabilidad del prototipo interactivo. |
| Criterio de Aceptación | Enlace del prototipo interactivo de Figma funcional al 100%, mostrando de forma exacta la distribución responsiva de los componentes. |

### Diagrama Entidad-Relación y Relacional (MySQL)

1.3. Diseño de Arquitectura y Base de Datos

| Código EDT | 1.3.1 |
| --- | --- |
| Nombre del Paquete | Diagrama Entidad-Relación y Relacional (MySQL) |
| Responsable Asignado | Diseñador de Base de Datos |
| Objetivo General | Modelar la estructura lógica de los datos asegurando la integridad, normalización y óptima relación del sistema. |
| Descripción del Alcance | Creación del diagrama entidad-relación detallando las tablas de estudiantes, docentes, asistencia, horarios y la estructura académica. |
| Actividades Requeridas | 1. Identificación de entidades, atributos y cardinalidades. 2. Aplicación de las reglas de normalización hasta la tercera forma normal (3FN). 3. Definición de claves primarias (PK) y foráneas (FK). |
| Criterio de Aceptación | Diagrama relacional exportado en formato de alta resolución sin dependencias circulares ni redundancias lógicas. |

| Código EDT | 1.3.2 |
| --- | --- |
| Nombre del Paquete | Script de base de datos física y datos semilla |
| Responsable Asignado | Diseñador de Base de Datos |
| Objetivo General | Construir la base de datos física en el gestor MySQL e insertar registros de prueba iniciales. |
| Descripción del Alcance | Generación del archivo estructurado SQL que contenga la creación de tablas, índices, restricciones y datos iniciales para pruebas. |
| Actividades Requeridas | 1. Escritura del script DDL para la generación de la base de datos física. 2. Configuración de restricciones de integridad referencial. 3. Inserción de registros iniciales de prueba (datos semilla) para validación. |
| Criterio de Aceptación | Archivo .sql ejecutable en el servidor MySQL local de manera limpia, sin errores de compilación ni de sintaxis estructurada. |

| Código EDT | 1.4.1 |
| --- | --- |
| Nombre del Paquete | Módulo de Estructura Académica |
| Responsable Asignado | Programador |
| Objetivo General | Desarrollar las interfaces y controladores para administrar los registros de la jerarquía educativa del instituto. |
| Descripción del Alcance | Programación de los flujos CRUD lógicos de programas de estudio, períodos, ciclos, unidades didácticas, secciones, horarios y la asignación docente. |
| Actividades Requeridas | 1. Maquetación frontend con Tailwind CSS de las vistas de administración. 2. Desarrollo del backend en PHP para el guardado y edición de datos académicos. 3. Vinculación lógica con las tablas relacionales en MySQL. |
| Criterio de Aceptación | Mantenedores completamente operativos que permitan dar de alta una carga académica y de horarios sin generar conflictos. |

| Código EDT | 1.4.2 |
| --- | --- |
| Nombre del Paquete | Módulo de Asistencia Estudiantil y Algoritmo de la Regla del 30% |
| Responsable Asignado | Programador |
| Objetivo General | Automatizar el control diario de asistencias de estudiantes e implementar de forma estricta las reglas de inasistencia acumulada. |
| Descripción del Alcance | Programación del panel de toma de asistencia masiva y desarrollo del backend encargado de ejecutar el algoritmo analítico del 30%. |
| Actividades Requeridas | 1. Construcción de la interfaz de check-list dinámico por sección. 2. Programación del algoritmo en PHP para el cálculo de porcentajes y bloqueos automáticos. 3. Integración del sistema visual de alertas críticas en tiempo real. |
| Criterio de Aceptación | Validación exacta donde al simular el 30% de faltas sobre un estudiante, el sistema cambie su estado a inhabilitado automáticamente. |

| Código EDT | 1.4.3 |
| --- | --- |
| Nombre del Paquete | Módulo de Asistencia Docente |
| Responsable Asignado | Programador |
| Objetivo General | Implementar la infraestructura lógica para registrar la jornada y asistencia horaria del personal docente. |
| Descripción del Alcance | Desarrollo de los flujos de registro de ingreso/salida de clases para docentes, gestión de estados y consolidado de horas mensuales. |
| Actividades Requeridas | 1. Programación del control de tiempos basado en la hora del servidor. 2. Creación del panel de justificación de inasistencias para el administrador. 3. Desarrollo del consolidado de horas dictadas. |
| Criterio de Aceptación | Funcionalidad completa del registro donde se calcule de forma exacta si el ingreso del docente califica como "Presente" o "Tardanza". |

| Código EDT | 1.4.4 |
| --- | --- |
| Nombre del Paquete | Módulo de Importación Masiva |
| Responsable Asignado | Programador |
| Objetivo General | Proveer al sistema una herramienta ágil para la migración e inserción de grandes volúmenes de datos iniciales. |
| Descripción del Alcance | Desarrollo del script middleware encargado de leer, procesar e importar archivos estructurados Excel y CSV hacia la base de datos MySQL. |
| Actividades Requeridas | 1. Construcción del componente de interfaz para la carga de archivos. 2. Programación en PHP del middleware de sanitización y validación sintáctica de datos. 3. Inserción masiva limpia en la base de datos. |
| Criterio de Aceptación | Migración exitosa de un padrón de prueba de 100 estudiantes desde un archivo .csv sin pérdida ni duplicidad de registros lógicos. |

| Código EDT | 1.4.5 |
| --- | --- |
| Nombre del Paquete | Módulo de Edición Limitada e Historial de Modificaciones |
| Responsable Asignado | Programador |
| Objetivo General | Asegurar la inmutabilidad y la trazabilidad de los datos históricos de asistencia ante cualquier alteración de registros. |
| Descripción del Alcance | Implementación de restricciones de tiempo para edición y la bitácora automatizada de auditoría interna de la base de datos. |
| Actividades Requeridas | 1. Programación del bloqueo automático de edición tras expirar el lapso permitido. 2. Desarrollo del trigger o script en PHP para el almacenamiento del historial de cambios. 3. Interfaz de consulta de auditoría para el administrador. |
| Criterio de Aceptación | Registro permanente en la tabla de auditoría de cualquier cambio en las asistencias, almacenando fecha, usuario y valores modificados. |

| Código EDT | 1.4.6 |
| --- | --- |
| Nombre del Paquete | Módulo de Reportes Avanzados |
| Responsable Asignado | Programador |
| Objetivo General | Suministrar información estructurada y consolidada a la administración para los procesos de evaluación y control institucional. |
| Descripción del Alcance | Codificación del sistema de exportación nativa para la generación de reportes específicos por curso, docente y estudiante en formatos de impresión. |
| Actividades Requeridas | 1. Integración de librerías para la generación dinámica de archivos PDF. 2. Programación de scripts para la estructuración de planillas en formato Excel (.xlsx). 3. Construcción del dashboard de visualización de estadísticas críticas. |
| Criterio de Aceptación | Descarga e impresión correcta de los archivos PDF y Excel conteniendo información idéntica a la almacenada en la base de datos física. |

| Código EDT | 1.4.7 |
| --- | --- |
| Nombre del Paquete | Módulo de Seguridad y Mantenimiento |
| Responsable Asignado | Programador |
| Objetivo General | Proteger la continuidad operativa de la plataforma web frente a pérdidas de información o brechas críticas de seguridad. |
| Descripción del Alcance | Desarrollo de herramientas administrativas locales para la ejecución de respaldos lógicos y la configuración de capas defensivas web. |
| Actividades Requeridas | 1. Programación del script de clonación y volcado de base de datos MySQL. 2. Implementación de las sentencias preparadas y funciones de hash seguro (password_hash). 3. Integración de tokens CSRF en los formularios. |
| Criterio de Aceptación | Generación de una copia de seguridad válida descargable en formato comprimido .sql que pueda ser restaurada en caliente sin errores. |

1.5. Integración y Aseguramiento de la Calidad (QA)

| Código EDT | 1.5.1 |
| --- | --- |
| Nombre del Paquete | Integración de componentes (Frontend, Backend y Base de Datos) |
| Responsable Asignado | Programador |
| Objetivo General | Acoplar todas las capas lógicas del sistema web garantizando un flujo de procesamiento integral y sin fisuras de comunicación. |
| Descripción del Alcance | Conexión definitiva de los componentes maquetados con los scripts lógicos controladores en PHP y el almacenamiento en el servidor MySQL. |
| Actividades Requeridas | 1. Enlace de los formularios frontend con el procesamiento backend. 2. Verificación de la consistencia de las variables globales de sesión web. 3. Despliegue en el entorno local de pruebas unificado. |
| Criterio de Aceptación | El sistema web opera como una unidad única e integrada, permitiendo transitar de una pantalla a otra manteniendo la persistencia. |

| Código EDT | 1.5.2 |
| --- | --- |
| Nombre del Paquete | Plan de pruebas y matriz de casos de prueba |
| Responsable Asignado | Tester / Documentador |
| Objetivo General | Planificar la estrategia técnica de validación de calidad funcional que se aplicará sobre los módulos del software. |
| Descripción del Alcance | Elaboración del documento rector del Plan de Testing y el diseño detallado de la matriz conteniendo los casos de prueba de caja negra. |
| Actividades Requeridas | 1. Definición del alcance de las pruebas lógicas y de seguridad. 2. Modelado de las entradas de datos, flujos esperados y salidas válidas para el login y control de faltas. 3. Estructuración formal del formato de reporte. |
| Criterio de Aceptación | Matriz de Casos de Prueba diseñada en su totalidad y aprobada formalmente por la jefatura académica y del proyecto. |

| Código EDT | 1.5.3 |
| --- | --- |
| Nombre del Paquete | Ejecución de pruebas funcionales y registro de incidencias |
| Responsable Asignado | Tester / Documentador |
| Objetivo General | Someter al sistema web a las pruebas planificadas para identificar cualquier comportamiento inesperado o bug en el código. |
| Descripción del Alcance | Ejecución en el entorno local del listado completo de los casos de prueba y documentación estricta de cualquier falla detectada en la bitácora. |
| Actividades Requeridas | 1. Ingreso de datos de prueba en las interfaces web integradas. 2. Contraste de los resultados obtenidos frente a los teóricos esperados. 3. Registro clasificado por severidad de los fallos encontrados en la bitácora de incidencias. |
| Criterio de Aceptación | Matriz de casos de prueba ejecutada completamente y bitácora de incidencias consolidada con evidencias lógicas. |

| Código EDT | 1.5.4 |
| --- | --- |
| Nombre del Paquete | Corrección de errores y pruebas de regresión |
| Responsable Asignado | Programador |
| Objetivo General | Subsanar las incidencias reportadas por el área de QA y validar que los parches aplicados al código no afecten funciones estables. |
| Descripción del Alcance | Refactorización de las líneas de código afectadas por los bugs reportados y ejecución de segundas pruebas de verificación global (regresión). |
| Actividades Requeridas | 1. Análisis de causas e intervención física de los scripts en PHP con errores. 2. Despliegue de las correcciones en el entorno local. 3. Re-ejecución del set completo de casos de prueba clave por parte del Tester. |
| Criterio de Aceptación | Cierre del 100% de las incidencias críticas reportadas, alcanzando una tasa final mínima de aprobación del 95% en los casos de prueba. |

1.6. Cierre y Despliegue

| Código EDT | 1.6.1 |
| --- | --- |
| Nombre del Paquete | Configuración del entorno y validación final del sistema integrado |
| Responsable Asignado | Programador |
| Objetivo General | Preparar el entorno de producción local definitivo donde residirá la plataforma web de control de asistencia de forma permanente. |
| Descripción del Alcance | Estabilización del servidor web (Apache), el motor de base de datos MySQL, variables finales del archivo de configuración e inyección final de la base de datos limpia. |
| Actividades Requeridas | 1. Ajuste de parámetros de seguridad del entorno local PHP. 2. Carga final del sistema web definitivo libre de archivos residuales de prueba. 3. Ejecución del humo de validación operativa final. |
| Criterio de Aceptación | Sistema web completamente accesible desde la red local a través del direccionamiento IP configurado y operando con normalidad. |

| Código EDT | 1.6.2 |
| --- | --- |
| Nombre del Paquete | Manual de usuario, manual técnico y archivo README |
| Responsable Asignado | Tester / Documentador |
| Objetivo General | Proveer la documentación técnica y operativa requerida para guiar el uso del software y facilitar mantenimientos futuros. |
| Descripción del Alcance | Elaboración del manual de usuario final explicativo con capturas de pantalla, manual técnico detallando la arquitectura y código, y el archivo README. |
| Actividades Requeridas | 1. Redacción paso a paso del flujo de control de asistencia para los docentes. 2. Documentación técnica del modelo relacional y dependencias del sistema. 3. Creación del archivo README detallando requisitos de instalación local. |
| Criterio de Aceptación | Entregables documentales finalizados en formato digital nativo, claros, didácticos y sin errores de redacción académica. |

| Código EDT | 1.6.3 |
| --- | --- |
| Nombre del Paquete | Entrega del código fuente final y repositorio de control de versiones |
| Responsable Asignado | Programador |
| Objetivo General | Transferir de manera formal y ordenada los activos de código fuente construidos durante el ciclo del proyecto. |
| Descripción del Alcance | Consolidación y empaquetado final de todas las carpetas, scripts e interfaces dentro de un repositorio estructurado de control de versiones. |
| Actividades Requeridas | 1. Depuración de comentarios temporales y código muerto en los archivos. 2. Consolidación de la rama principal estable del repositorio. 3. Exportación y entrega física/lógica del instalador completo del sistema. |
| Criterio de Aceptación | Código fuente completo cargado en el repositorio, estructurado limpiamente y con libre acceso para los evaluadores técnicos. |

| Código EDT | 1.6.4 |
| --- | --- |
| Nombre del Paquete | Cierre administrativo e informe final |
| Responsable Asignado | Jefe de Proyecto |
| Objetivo General | Dar por finalizado oficialmente el proyecto, resumiendo el cumplimiento total de los objetivos frente al cliente interno. |
| Descripción del Alcance | Elaboración del Informe de Cierre de Proyecto detallando métricas de éxito alcanzadas, lecciones aprendidas y el acta de conformidad final. |
| Actividades Requeridas | 1. Evaluación final de los criterios de éxito cuantitativos del proyecto. 2. Redacción de la memoria técnica de lecciones aprendidas. 3. Recopilación de firmas y entrega del expediente completo al docente evaluador. |
| Criterio de Aceptación | Informe Final de Cierre aprobado por el Mg. Jeffer Harold Farro Regalado, sellando formalmente la culminación de la fase. |

| Código EDT | 1.6.5 |
| --- | --- |
| Nombre del Paquete | Sustentación y presentación del proyecto |
| Responsable Asignado | Equipo de desarrollo (todos los integrantes) |
| Objetivo General | Realizar la exposición, demostración en vivo y defensa técnica del Sistema Web de Control de Asistencia ante el jurado evaluador, acreditando el cumplimiento de los requisitos y entregables del proyecto. |
| Descripción del Alcance | Contempla la preparación del material audiovisual (diapositivas), la puesta a punto del entorno local de demostración con datos de prueba, la ejecución de la prueba funcional en vivo del software y la respuesta a la ronda de preguntas y observaciones formuladas por el jurado académico. |
| Actividades Requeridas | Elaborar la presentación ejecutiva en diapositivas con el resumen de la EDT, cronograma, arquitectura y costos.Configurar y validar el entorno local de demostración (servidor, base de datos MySQL y usuarios de prueba).Efectuar ensayos previos de la exposición y flujo de navegación de los módulos del sistema.Ejecutar la sustentación oral y demostración práctica en tiempo real ante el jurado.Atender y absolver las consultas técnicas e imprevistos durante la ronda de preguntas. |
| Criterio de Aceptación | Sustentación concluida dentro del tiempo asignado, demostración funcional del sistema web sin errores críticos en vivo, y aprobación formal por parte del jurado evaluador con el acta de calificación correspondiente. |

# CAPITULO III
CHECKLIST DE AUTOEVALUACIÓN: VALIDACIÓN DE LA EDT

Instrucciones para el estudiante: Antes de entregar su Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS) al docente, reúnanse como equipo y respondan a las siguientes preguntas con total honestidad. Si marcan "NO" en alguna casilla, su EDT será rechazada automáticamente; apliquen la acción correctiva antes de presentarla.

| N° | Criterio de Evaluación (Pregúntense esto) | ¿Cumple? | Sustentación Técnica del Equipo (Evidencia) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Regla de los Sustantivos: ¿Todas las cajas de nuestra EDT tienen nombres de entregables (sustantivos) en lugar de tareas (verbos de acción)? | Sí (X) / No ( ) | Se eliminaron por completo términos operativos como "Configurar" o "Desarrollar". Todas las fichas y paquetes desde el 1.1.1 hasta el 1.6.4 utilizan sustantivos de entregables tangibles (ej. Matriz, Script, Módulo, Manual). |
| 2 | Regla del 100%: ¿La suma de los paquetes de trabajo del nivel inferior equivale exactamente al 100% del nivel superior? (Ni más, ni menos). | Sí (X) / No ( ) | Las 6 fases principales del Nivel 2 desglosan con exactitud los 21 paquetes de trabajo del Nivel 3. La suma de estos cubre la totalidad del alcance acordado del ciclo de vida del software sin dejar cabos sueltos. |
| 3 | Coherencia con el Alcance: ¿Están presentes en la EDT absolutamente TODOS los entregables que prometimos en nuestro "Enunciado del Alcance"? | Sí (X) / No ( ) | Existe una correlación exacta con el alcance del proyecto. Se incluyeron explícitamente el módulo de la regla del 30% de inasistencias, importación masiva Excel/CSV, auditoría de asistencias y el paquete de integración web. |
| 4 | Respeto a las Exclusiones: ¿Estamos 100% seguros de que no hay ninguna caja en la EDT que incluya algo que colocamos en la lista de "Exclusiones"? | Sí (X) / No ( ) | Se verificó que exclusiones críticas como la adquisición de servidores físicos, el despliegue en la nube (hosting externo) o el mantenimiento post-entrega no posean ningún paquete de trabajo ni código asociado en la estructura. |
| 5 | Gestión del Proyecto: ¿Existe una rama principal (Nivel 2) dedicada exclusivamente al papeleo y la "Gestión del Proyecto"? | Sí (X) / No ( ) | Se auditó el diccionario y cada entregable cuenta con un único responsable que pertenece a los 5 roles oficiales definidos: Jefe de Proyecto, Analista de Sistemas, Diseñador de Base de Datos, Programador o Tester. |
| 6 | Nivel de Detalle (Estimación): Viendo las cajas del último nivel (los Paquetes de Trabajo), ¿es posible asignarles un costo en Soles y un tiempo en días de forma realista? | Sí (X) / No ( ) | La EDT se descompuso hasta un tercer nivel jerárquico. Cada paquete final (como el script de base de datos o el módulo de reportes) representa una unidad medible y acotada, lo que permite estimar su esfuerzo de manera independiente. |
| 7 | Independencia de las Cajas: ¿Cada paquete de trabajo del nivel inferior es único y no se repite en otra rama de la EDT? | Sí (X) / No ( ) | Se resolvió la redundancia del esquema original. Cada paquete posee un código WBS único e irrepetible (del 1.1.1 al 1.6.4) con fronteras de trabajo perfectamente delimitadas y objetivos específicos. |