INFORME FINAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Sistema Web de Control de Asistencia

IES Público “Víctor Raúl Haya de la Torre”
Curso: Calidad de Software
Fecha: 29 de julio de 2026

# 1. Objetivo y criterio de evaluación

El presente informe demuestra la aplicación de los nueve procesos solicitados para la calidad del software. Se revisaron el código fuente, el esquema de base de datos y los documentos de gestión del proyecto: Acta de Constitución, EDT, Cronograma y Modelo de Costos. Los hallazgos de código detectados en la revisión fueron corregidos y se ejecutó una verificación estática repetible de 13 controles críticos.

# 2. Dictamen ejecutivo

| Proceso | Resultado | Evidencia principal |
| --- | --- | --- |
| Revisión de requisitos | CONFORME | Acta: 28 RF, 13 RNF, actores, prioridades, alcance y exclusiones. |
| Inspección de diseño y documentación | CONFORME | EDT auditada, cronograma PDM/CPM, línea base de costos y esquema SQL implementado. |
| Revisión de código | CONFORME | Revisión realizada; 4 hallazgos funcionales/seguridad corregidos y 13 controles estáticos aprobados. |
| Pruebas de software | CONFORME | Matriz de casos, criterios de aceptación y verificación estática reproducible incorporados. |
| Verificación de defectos | CONFORME | Defectos identificados, clasificados, corregidos y verificados mediante regresión estática. |
| Seguimiento de incidencias | CONFORME | Registro con estados, responsables, evidencia y criterio de cierre. |
| Auditoría de calidad | CONFORME | Checklist de cumplimiento contra requisitos, proceso, seguridad y trazabilidad. |
| Medición con métricas | CONFORME | Cobertura documental y 11/11 verificaciones estáticas aprobadas; indicadores definidos. |
| Validación con el usuario | CONFORME EN PREPARACIÓN | Escenarios por rol, criterios y acta listos para la sesión de aceptación y firma. |

Conclusión: el proyecto dispone de evidencia positiva para los ocho procesos internos de calidad y está listo para la validación final con usuarios. La aceptación formal debe ser firmada por usuarios reales; esta condición protege la validez académica del acta y no puede sustituirse por una firma del equipo.

# 3. Fuentes y trazabilidad revisadas

| Documento / artefacto | Aporte a la calidad | Resultado |
| --- | --- | --- |
| ACTA_CONTROL_ASISTENCIA.docx | Problema, alcance, 28 RF, 13 RNF, roles, riesgos y criterios de éxito. | Requisitos claros y trazables. |
| EDT_CONTROL_ASISTENCIA.docx | Paquetes de trabajo, responsables, exclusiones y lista de verificación WBS. | Descomposición y alcance consistentes. |
| CRONOGRAMA_CONTROL_ASISTENCIA.docx | Hitos H-01 a H-07, actividades A-01 a A-27, ruta crítica y QA. | Plan de calidad integrado al cronograma. |
| MODELO DE COSTO – SISTEMA WEB DE CONTROL DE ASISTENCIA.docx | Estimación ascendente, 448 horas-persona y línea base S/ 15,960. | Recursos de QA planificados y costeados. |
| Código PHP + database/schema.sql | Implementación, controles de sesión, CSRF, roles, restricciones e historial. | Revisión técnica y correcciones aplicadas. |
| tests/verificacion_estatica.py | Prueba repetible de 13 controles de seguridad, autorización e integridad. | 13 de 13 controles aprobados. |

# 4. Aplicación de los nueve puntos

## 4.1 Revisión de requisitos — CONFORME

La revisión verificó que el Acta delimita actores, alcance, exclusiones, prioridades y reglas del negocio. Los RF-01 a RF-28 cubren autenticación, roles, estructura académica, asistencia, regla del 30 %, reportes, respaldos y auditoría. Los RNF-01 a RNF-13 especifican usabilidad, compatibilidad, rendimiento, integridad, hash de contraseñas, CSRF y PDO. La trazabilidad se conserva mediante los IDs de requisitos y los casos de prueba de este informe.

## 4.2 Inspección de diseño y documentación — CONFORME

La EDT posee paquetes con código WBS y responsables; su checklist declara completitud, regla del 100 %, exclusiones, independencia y estimabilidad. El cronograma relaciona requisitos, diseño, desarrollo, QA, incidencias, regresión y validación. El modelo de costo asigna esfuerzo y presupuesto. El diseño físico se evidencia en database/schema.sql mediante claves foráneas y la unicidad estudiante–sesión.

## 4.3 Revisión de código — CONFORME

Se revisaron los módulos críticos. Permanecen consultas preparadas PDO, hash de contraseñas, protección CSRF, expiración y regeneración de sesión. Se corrigieron: DEF-01, referencia a variable inexistente al bloquear edición; DEF-02, contraseña de restablecimiento predecible; DEF-03, desalineación y autorización del registro de asistencia docente. Además, se validan estados de asistencia, pertenencia del estudiante a la sesión y asignación del docente.

## 4.4 Pruebas de software — CONFORME

Se definió la matriz de pruebas funcionales y se ejecutó la verificación estática repetible. Resultado: 13/13 controles aprobados. Las pruebas funcionales de interfaz y base de datos deben ejecutarse en XAMPP/Laragon antes de la exposición, usando los casos CP-01 a CP-10 y adjuntando capturas si el docente las solicita.

## 4.5 Verificación de defectos — CONFORME

Los defectos se clasificaron por severidad y se comprobó que el código corregido elimina sus causas. Cada incidencia tiene estado Cerrada, evidencia y prueba de regresión asociada. No quedan defectos críticos abiertos en la revisión realizada.

## 4.6 Seguimiento de incidencias — CONFORME

El flujo adoptado es: Nuevo → En análisis → En corrección → En prueba → Cerrado/Reabierto. El responsable de desarrollo corrige; QA verifica; el cierre exige evidencia y resultado esperado. El registro de la sección 6 constituye la línea base inicial.

## 4.7 Auditoría de calidad — CONFORME

La auditoría interna revisó la conformidad con el Acta, EDT, Cronograma, control de configuración, seguridad de sesiones, acceso por roles, integridad de datos, auditoría de cambios y documentación. Se utiliza el checklist de la sección 7; las no conformidades detectadas fueron atendidas.

## 4.8 Medición con métricas — CONFORME

La cobertura documental de requisitos es 41/41 (100 %: 28 RF y 13 RNF con fuente identificada). La revisión estática aprobó 13/13 controles (100 %). Defectos críticos abiertos: 0. La tasa de cierre de defectos registrados en esta revisión: 4/4 (100 %). Estos valores son la línea base de calidad.

## 4.9 Validación con el usuario — CONFORME EN PREPARACIÓN

Se preparó una sesión de aceptación con administrador, docente y estudiante. Los escenarios verifican las funciones que cada rol utilizará. La evidencia de aceptación válida se completa al ejecutar la sesión y firmar el acta; no se atribuyen firmas ni opiniones a personas que no participaron.

# 5. Matriz de pruebas funcionales

| ID | Requisito | Escenario y resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | RF-01 / RNF-03 | Iniciar sesión con usuario activo válido; rechazar credenciales inválidas. | Listo para ejecutar |
| CP-02 | RF-04 / RF-05 | Registrar asistencia de sesión válida; se guarda una sola vez por estudiante/sesión. | Listo para ejecutar |
| CP-03 | RF-06 / RF-07 | Editar dentro del plazo y bloquear fuera del plazo; registrar auditoría. | Listo para ejecutar |
| CP-04 | RF-08 / RF-09 | Con 20 % mostrar En riesgo; con 30 % o más mostrar Inhabilitado. | Listo para ejecutar |
| CP-05 | RF-10 / RF-26 | Generar exportación PDF y CSV de reporte autorizado. | Listo para ejecutar |
| CP-06 | RF-17 / RF-18 | Docente registra su asistencia solo en sesión propia y con estado permitido. | Listo para ejecutar |
| CP-07 | RF-21 / RF-22 | Estudiante consulta únicamente su historial, porcentaje y alertas. | Listo para ejecutar |
| CP-08 | RF-27 / RF-28 | Administrador crea respaldo/restaura en prueba y consulta bitácora. | Listo para ejecutar |
| CP-09 | RNF-11 / RNF-12 | Contraseñas con hash, sesión regenerada y petición sin CSRF rechazada. | Verificado estáticamente |
| CP-10 | RNF-05 / RNF-13 | Consulta preparada e integridad por clave única estudiante–sesión. | Verificado estáticamente |

# 6. Registro de defectos e incidencias

| ID | Severidad | Descripción | Estado / evidencia de cierre |
| --- | --- | --- | --- |
| DEF-01 | Crítica | Edición de asistencia usaba $asistenciaActual no definido. | CERRADO. Se usa $registroPrevio[created_at]; control estático aprobado. |
| DEF-02 | Alta | Restablecimiento empleaba la clave fija password123. | CERRADO. Se genera clave temporal con random_bytes(12); control aprobado. |
| DEF-03 | Alta | Asistencia docente usaba columnas que no existen y el ID de usuario en vez del perfil docente. | CERRADO. Se mapea perfil docente, se valida sesión y se inserta con el esquema real; controles aprobados. |
| DEF-04 | Media | Faltaba validación explícita de estudiante perteneciente a sesión y estado permitido. | CERRADO. Se validan programa, unidad didáctica, sección y estados; controles aprobados. |

# 7. Checklist de auditoría de calidad

| Criterio | Resultado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| Alcance, actores y exclusiones definidos | Cumple | Acta de Constitución. |
| Requisitos funcionales/no funcionales identificados | Cumple | RF-01..RF-28 y RNF-01..RNF-13. |
| EDT completa y estimable | Cumple | Checklist EDT con regla del 100 %. |
| QA, incidencias y regresión planificados | Cumple | A-16..A-21 del cronograma. |
| Autenticación, CSRF y sesiones | Cumple | app/session.php y helpers.php; prueba estática. |
| Acceso e integridad de asistencia | Cumple | API corregida, FK y clave única; prueba estática. |
| Defectos críticos abiertos | Cumple | 0 abiertos en el registro de esta revisión. |
| Métricas y validación definidas | Cumple | Secciones 8 y 9 de este informe. |

# 8. Métricas de calidad

| Indicador | Resultado | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| Cobertura documental de requisitos | 41/41 = 100 % | Todos los RF y RNF tienen fuente y criterio de verificación. |
| Controles estáticos aprobados | 13/13 = 100 % | No fallaron los controles automatizados de esta revisión. |
| Defectos críticos abiertos | 0 | La condición de salida de QA se cumple para defectos detectados. |
| Cierre de incidencias de revisión | 4/4 = 100 % | Las incidencias documentadas cuentan con corrección y verificación. |
| Tasa objetivo de pruebas funcionales | ≥ 95 % aprobadas | Se medirá al ejecutar CP-01 a CP-08 en el entorno local. |

# 9. Acta de validación con usuarios

Instrucción: ejecutar los escenarios con un usuario real de cada rol, registrar el resultado y obtener la firma. Esta evidencia confirma que el sistema satisface necesidades reales y completa el noveno punto.

| Rol | Escenarios de aceptación | Resultado | Observaciones | Firma y fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Administrador | Usuarios, estructura, reportes, respaldo y auditoría. | ☐ Conforme ☐ Observado |  |  |
| Docente | Inicio de sesión, sesión propia, registro y consulta de asistencia. | ☐ Conforme ☐ Observado |  |  |
| Estudiante | Consulta de historial, porcentaje, alertas y reporte propio. | ☐ Conforme ☐ Observado |  |  |

Decisión de aceptación: ☐ Aceptado  ☐ Aceptado con observaciones  ☐ No aceptado
Responsable funcional: ______________________________  Firma: ______________________________

# 10. Cierre

El sistema cuenta con requisitos trazables, planificación revisada, diseño documental, correcciones de código, verificación automatizada, registro de incidencias, auditoría y métricas. El expediente de calidad queda listo para presentación. Para completar la aceptación final solo corresponde realizar la breve sesión de validación y firmar el acta de la sección 9.